SMARTFIX

ESCOPO DO PROJETO

23/02/2026

NOMES: Arthur Fortunato, Gean Silva, Matheus Amorim, Lucas Mohr, Gabriel Fogaça.

VISÃO GERAL

1. Histórico e descrição do projeto

O projeto SmartFix surgiu a partir da necessidade observada no mercado por soluções mais rápidas,  seguras e convenientes para a manutenção de dispositivos eletrônicos. Atualmente, muitos usuários  enfrentam dificuldades como falta de tempo para ir até as assistências técnicas, incerteza sobre preços  e prazos, e pouca transparência no processo de reparo.

O SmartFix foi idealizado por um grupo de estudantes com o objetivo de criar uma plataforma digital  que conecta clientes a assistências técnicas credenciadas, oferecendo um serviço prático e  confiável.

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema (aplicativo/plataforma digital) que permitirá ao  usuário solicitar reparos para smartphones, notebooks, tablets e outros dispositivos eletrônicos,  acompanhar o status do serviço e realizar o pagamento de forma segura.

Participam do projeto os sócios responsáveis pela concepção do modelo de negócio, planejamento  operacional e desenvolvimento da solução.

O principal objetivo do SmartFix é facilitar o acesso a serviços de assistência técnica por meio da  tecnologia, oferecendo comodidade, transparência e agilidade ao cliente.

2. Escopo do projeto

• Plataforma digital para solicitação de serviços de reparo.

• Cadastro e login de usuários.

• Cadastro de assistências técnicas parceiras.

• Consulta de serviços disponíveis com estimativa de preço e prazo.

• Sistema de solicitação e agendamento de coleta do dispositivo.

• Acompanhamento do status do reparo em tempo real.

• Sistema de avaliações e feedback dos clientes.

• Registro de pagamentos realizados pela plataforma.

• Painel administrativo para gestão de usuários e parceiros.

1

O que não faz parte do escopo:

• Fabricação ou venda de dispositivos eletrônicos.

• Execução direta dos reparos pela plataforma (os serviços serão realizados por parceiros). • Atuação nacional imediata (o projeto terá foco inicial em uma região específica). • Desenvolvimento de infraestrutura logística própria em grande escala (serão utilizados  parceiros).

3. Requisitos funcionais

1.1 Cadastro e Acesso

• Permitir o cadastro de usuários (nome, e-mail, telefone e senha).

• Permitir login e logout.

• Permitir recuperação de senha.

• Permitir edição de dados do perfil.

1.2 Solicitação de Serviço

• Permitir que o usuário selecione o tipo de dispositivo (celular, notebook, tablet, etc.). • Permitir a descrição do problema.

• Exibir assistências técnicas disponíveis próximas ao usuário.

• Mostrar estimativa de preço e prazo.

• Permitir que o usuário escolha a assistência técnica.

1.3 Agendamento e Logística

• Permitir o agendamento de coleta do dispositivo.

• Exibir data e horário disponíveis.

• Permitir o acompanhamento do status da coleta.

1.4 Acompanhamento do Reparo

• Exibir o status do serviço (ex: coleta agendada, em diagnóstico, em reparo, concluído). • Permitir que a assistência envie orçamento final.

• Permitir que o cliente aprove ou recuse o orçamento.

1.5 Pagamento

• Permitir pagamento pelo aplicativo.

• Registrar histórico de pagamentos.

• Exibir comprovante da transação.

2

1.6 Avaliação

• Permitir que o cliente avalie a assistência técnica.

• Permitir comentários sobre o serviço.

• Exibir avaliações para outros usuários.

1.7 Painel Administrativo

• Permitir cadastro e gestão de assistências técnicas.

• Permitir visualização de solicitações.

• Permitir gestão de usuários.

• Permitir acompanhamento de indicadores básicos (quantidade de serviços, avaliações, etc.). 4. Requisitos não funcionais

2.1 Desempenho

• O sistema deve carregar as telas em até 3 segundos.

• Deve suportar múltiplos usuários simultaneamente.

• As solicitações devem ser processadas em tempo real.

2.2 Segurança

• Os dados dos usuários devem ser armazenados de forma segura.

• O sistema deve utilizar autenticação por senha criptografada.

• As transações de pagamento devem ser protegidas.

• Deve garantir a privacidade das informações pessoais.

2.3 Usabilidade

• Interface simples, intuitiva e fácil de usar.

• Compatível com diferentes faixas etárias.

• Navegação clara e objetiva.

2.4 Disponibilidade

• O sistema deve estar disponível 24 horas por dia.

• Deve possuir backup periódico das informações.

2.5 Compatibilidade

• O aplicativo deve funcionar em dispositivos Android e iOS.

• Deve ser compatível com diferentes tamanhos de tela.

• Pode possuir versão web administrativa.

3

2.6 Escalabilidade

• O sistema deve permitir crescimento no número de usuários e assistências sem perda de  desempenho.

• Estrutura preparada para expansão para novas regiões.

2.7 Confiabilidade

• O sistema deve evitar perda de dados.

• Deve registrar histórico das solicitações.

• Deve apresentar mensagens de erro claras ao usuário.

5. Resultados Finais

Ao final do projeto, espera-se entregar:

• Plataforma SmartFix funcional (protótipo ou versão inicial).

• Estrutura básica de operação do serviço.

• Modelo de parceria com assistências técnicas.

• Sistema de atendimento e acompanhamento de solicitações.

• Documentação do projeto (modelo de negócio, processos e funcionamento). As áreas ou participantes afetados incluem:

• Clientes que necessitam de reparo em dispositivos eletrônicos.

• Assistências técnicas parceiras, que passarão a receber demandas pela plataforma. • Equipe administrativa do SmartFix, responsável pela gestão do sistema e dos parceiros.

4